# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ГЛАВА РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.02.2010                                          г. Заозерный                          		№ 14-о

С целью подготовки образовательных учреждений Рыбинского района к новому 2010-2011 учебному году, учитывая решение селекторного совещания с главами муниципальных образований, проведенного временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края – Председателем Правительства Красноярского края Э.Ш. Акбулатовым 21.01.2010г.:

1. Утвердить состав штаба по контролю за подготовкой образовательных учреждений Рыбинского района к началу нового 2010-2011 учебного года согласно приложению № 1.

2. Утвердить план работы по контролю за подготовкой образовательных учреждений Рыбинского района к началу нового 2010-2011 учебного года согласно приложению № 2.

3. Руководителю штаба по контролю за подготовкой образовательных учреждений Рыбинского района к началу нового 2010-2011 учебного года Г.В. Бурячку еженедельно предоставлять главе района информацию о ходе подготовки образовательных учреждений к началу нового 2010-2011 учебного года согласно приложению № 3.

4. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке готовности образовательных муниципальных учреждений к началу нового 2010-2011 учебного года согласно приложению № 4.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района Г.В. Бурячка.

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава района									       С.М. Колесов

Приложение № 1

к распоряжению

главы района

от 09.01.2010г. № 14-о

Состав

штаба по контролю за подготовкой образовательных учреждений Рыбинского района к началу нового 2010-2011 учебного года

- Бурячек Г.В. – заместитель главы района, руководитель штаба.

2. Ксензова Т.Н. – руководитель управления образования администрации района, заместитель руководителя штаба.

- Мишина Л.А. – начальник отдела нормативно-правового и экономического обеспечения управления образования администрации района, секретарь штаба.

Члены штаба:

- Карпенко Н.К – начальник отдела общего образования и воспитания управления образования администрации района

- Ремиханов Р.Ф. – главный специалист по вопросам ГО, ЧС и ПБ администрации района

- Мишин А.Н. – начальник отдела капитального строительства администрации района

- Леоненко О.В. – главный специалист отдела капитального строительства администрации района

- Годунова Н.В.. – председатель Рыбинской территориальной районной организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

- Кропоткин С.И. – главный специалист отдела нормативно-правового и экономического обеспечения управления образования администрации района.

Приложение № 2

к распоряжению

главы района

от 09.01.2010г. № 14-о

План

работы муниципального штаба по контролю за подготовкой образовательных учреждений к 2010-2011 учебному году

| Дата заседания штаба | Вопросы, рассматриваемые на заседании штаба | Ответственные (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- |
| 24.02.2010 | Расширенное Рабочие заседание штаба с руководителями образовательных учреждений по вопросам подготовки учреждений к новому учебному году с приглашением представителей территориальных надзорных органов | Зам.главы района Бурячек Г.В.; руководитель управления образования Ксензова Т.Н. |
| 29.03.2010 | Анализ предписаний контролирующих и надзорных территориальных органов и составление планов их устранения с указанием мероприятий, сроков и затрат Подготовка технического задания на проведение ремонтных работ, подготовку ПСД Проведение конкурсов и аукционов по определению подрядчика (поставщика) на выполнение ремонтных работ (поставку товаров), разработку ПСД. | Зам.главы района Бурячек Г.В.; руководитель управления образования Ксензова Т.Н. |
| 26.04.2010 | 1.Состояние противопожарной и санитатарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях | Зам.главы района Бурячек Г.В.; руководитель управления образования Ксензова Т.Н. |
| 24.05.2010 | Обеспечение пожарной безопасности в ОУ -Ревизия АПС, СОПП -Пропитка огнезащитным составом чердачных помещений - Оборудование и содержание путей эвакуации - Проведение других мероприятий, направленных на устранение предписаний ГПН | Зам.главы района Бурячек Г.В.; руководитель управления образования Ксензова Т.Н. |
| 14.06.2010 | 1.Состояние основных систем жизнеобеспечения - Ремонт (оборудование) систем канализации, холодного и горячего водоснабжения - Ревизия, ремонт (оборудование) систем отопления. - Ревизия, ремонт (оборудование) систем электроснабжения, электроприборов - Ревизия, ремонт (оборудование) систем вентиляции и вытяжки 2.Контроль за ходом ремонтных работ, объемом и качеством. | Зам.главы района Бурячек Г.В.; руководитель управления образования Ксензова Т.Н.; главный специалист управления образования Кропоткин С.И. |
| 28.06.2010 | 1.Соответствие медицинских блоков нормам СанПиН -Приведение в соответствие с нормами набора помещений и их площадей - Косметический ремонт помещений -Оснащение медицинских кабинетов оборудованием, медикаментами и инвентарем 2.Соответствие пищеблоков нормам СанПиН - соответствие с нормами набора помещений - Обеспечение централизованным горячим и холодным водоснабжением, канализацией, приведение в соответствие количество раковин и ванн в цехах, раковин для мытья рук перед входом в столовую -Косметический ремонт помещений - Оснащенность технологическим оборудованием, посудой и инвентарем 3.Контроль за ходом ремонтных работ, объемом и качеством. | Зам.главы района Бурячек Г.В.; руководитель управления образования Ксензова Т.Н.; главный специалист управления образования Кропоткин С.И. |
| 12.07.2010 | 1. Соответствие основных помещений образовательного учреждения - Косметический ремонт - Ревизия, ремонт (оборудование) приборов искусственного освещения - Оборудование соответствующей ученической (лабораторной, демонстрационной) мебелью - Приобретение учебно-наглядных пособий, методических комплексов и т.д. - Обеспечение учебниками и учебной литературой - Организация питьевого режима - Установка съемных деревянных решеток на отопительные приборы 2.Контроль за ходом ремонтных работ, объемом и качеством. | Зам.главы района Бурячек Г.В.; руководитель управления образования Ксензова Т.Н.; главный специалист управления образования Кропоткин С.И. |
| 26.07.2010 | 1.Состояние спортивных залов и площадок нормам СанПиН -Приведение в соответствие нормам помещений с учетом необходимости наличия душевых и туалетных комнат, раздевалок и комнат для хранения спортивного инвентаря. Составление акта приемки спортивного сооружения - Проведение косметического ремонта - Приобретение нового спортивного инвентаря - Оборудование спортивной площадки с проведением испытаний спортивного оборудования и подписание акта приемки спортивного сооружения 2.Состояние территории образовательных учреждений - Ремонт (оборудование) ограждения по периметру территории учреждения - Ремонт (оборудование) площадки для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны - Озеленение и благоустройство территории 3.Контроль за ходом ремонтных работ, объемом и качеством. | Зам.главы района Бурячек Г.В.; руководитель управления образования Ксензова Т.Н.; главный специалист управления образования Кропоткин С.И. |
| 2.08.2010 | 1.Состояние подготовки и согласования необходимой документации: - десятидневного циклического меню и расписания учебных занятий при организации учебного процесса - прохождение медицинского осмотра персоналом - прохождение курсов по технике безопасности и охране труда - заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов, техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, дератизацию и дезинсекцию 2.Готовность образовательных учреждений к началу нового 2010-2011 учебного года | Зам.главы района Бурячек Г.В.; руководитель управления образования Ксензова Т.Н. |

Приложение № 3

к распоряжению

главы района

от 09.01.2010г. № 14-о

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях района по состоянию на «____»_______________2010года

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Наименование работ | Выделенная сумма | Дата заключения контракта (договора) | Дата начала работ | Дата окончания работ | Подрядчик | Ход выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение № 4

к распоряжению

главы района

от 09.01.2010г. № 14-о

Состав

муниципальной комиссии по проверке готовности

муниципальных образовательных учреждений

к началу нового 2010-2011 учебного года

- Бурячек Г.В. – заместитель главы района, председатель комиссии.

2 . Ксензова Т.Н. – руководитель управления образования администрации

Рыбинского района, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

1. Ремиханов Р.Ф. – главный специалист по вопросам ГО, ЧС и ПБ администрации Рыбинского района.

- Мишина Л.А. – начальник отдела нормативно-правового и экономического обеспечения управления образования администрации Рыбинского района.

- Годунова Н.В.. – председатель Рыбинской территориальной районной организации профсоюза работников образования и науки   Российской Федерации (по согласованию).

- Кропоткин С.И. – главный специалист отдела нормативно-правового и экономического обеспечения управления образования администрации Рыбинского района.

- Представитель территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по красноярскому краю в г. Заозерном (по согласованию).

- Представитель ОГПН по Рыбинскому району (по согласованию).

- Представитель МОВД «Бородинский» (по согласованию).

- Представитель территориального отдела Ростехнадзора (по согласованию)

- Глава соответствующего поселения (по согласованию).